SWISS AI DESK

Operatives System

Vom dokumentierten Prozess zum laufenden Unternehmen

Konzept + Umsetzungsplan + Technische Anleitung

Für: CEO Swiss AI Desk / Kuble AG

Version 1.0 · März 2026

Dieses Dokument ist vollständig und enthält alles, was für die Umsetzung benötigt wird.

# Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary  – Warum, was, wie – in 2 Minuten

2. Das Problem  – Warum ein Dokumentationssystem nicht reicht

3. Die Lösung: Das Operative System  – 30 Schritte, die das Unternehmen steuern

4. Architektur: 2 Schichten statt 3  – CRM + OpenClaw – mehr braucht es nicht

5. Die 30 Schritte im Detail  – Jeder Schritt: Wer, Was, Agent, Gate

6. OpenClaw: Einführung für Nicht-Techniker  – Was ist es, was kann es, was kostet es

7. Die 5 Skills, die gebaut werden  – Playbook, CRM, E-Mail, Health, NPS

8. Human-in-the-Loop: Wo der Mensch entscheidet  – Klare Grenze zwischen Agent und Mensch

9. Tech Stack & Kosten  – Konkrete Tools, konkrete Preise

10. Umsetzungsplan: 6 Wochen  – Woche für Woche, was zu tun ist

11. Risiken & Gegenmassnahmen  – Was schiefgehen kann und wie man es verhindert

12. Anpassbarkeit: So ändert man das System  – Ohne Entwickler, ohne Downtime

13. Die Case Study, die daraus entsteht  – Das stärkste Verkaufsargument

14. Entscheidungsvorlage für den CEO  – Go/No-Go auf einer Seite

A. Anhang: System-Prompt Playbook-Skill  – Fertiger Prompt zum Einsetzen

B. Anhang: CRM-Pipeline-Konfiguration  – 30 Stages mit Pflichtfeldern

C. Anhang: OpenClaw-Installationsanleitung  – Schritt für Schritt

# 1. Executive Summary

Zusammenfassung in 30 Sekunden Swiss AI Desk hat 70 Prozesse dokumentiert. Aber Dokumente steuern kein Unternehmen – Systeme tun das. Dieses Konzept verwandelt die Dokumentation in ein operatives System: 30 lineare Schritte entlang der Customer Journey, gesteuert durch ein CRM und einen KI-Agenten (OpenClaw), der jeden Mitarbeitenden in Echtzeit durch den Prozess führt. Umsetzung: 6 Wochen. Kosten: CHF 0–50/Monat. Resultat: Jeder neue Kunde durchläuft denselben Prozess, nichts wird vergessen, das Team skaliert.

Was gebaut wird: Ein System aus 2 Schichten – CRM (HubSpot Free) als Rückgrat und OpenClaw als intelligentes Nervensystem – das die 30 Schritte der Customer Journey operativ abbildet.

Was es kostet: CHF 0–50/Monat für Infrastruktur + ca. CHF 5–50/Monat für KI-API-Kosten (Claude/GPT). Hardware: bestehende Rechner oder VPS ab CHF 20/Monat.

Wie lange es dauert: 6 Wochen von Null bis laufendes System. Woche 1–2: Infrastruktur. Woche 3–4: Skills bauen. Woche 5: Team-Training. Woche 6: Go-Live mit echten Kunden.

Was der CEO tun muss: Dieses Dokument lesen. Go/No-Go entscheiden (Seite «Entscheidungsvorlage»). Eine Person 50% für 6 Wochen freistellen. Den Rest erledigt das System.

Grösster Hebel: Swiss AI Desk nutzt sein eigenes Produkt + OpenClaw, um das eigene Unternehmen zu steuern. Das wird die stärkste Case Study, die ihr je haben werdet.

# 2. Das Problem: Dokumentation ≠ Steuerung

Swiss AI Desk hat eine umfassende Prozessdokumentation: 70 Prozesse in 3 Layern, 5 Cluster, Blueprints, Guides und Templates. Das ist eine Leistung. Aber es ist ein Nachschlagewerk, kein Steuerungssystem.

### Was eine Dokumentation NICHT kann

• Sie sagt nicht: «Hey, bei Kunde Müller steht seit 5 Tagen der Kick-off aus – mach jetzt.»

• Sie generiert keine personalisierte Willkommens-E-Mail mit den richtigen Daten.

• Sie warnt nicht, wenn ein Kunde seit 2 Wochen seine Plattform nicht mehr nutzt.

• Sie erzwingt nicht, dass ein Handover-Dokument vollständig ist, bevor das Onboarding startet.

• Kein Mitarbeitender öffnet morgens ein 25-Seiten-Word-Dokument und arbeitet es ab.

### Was ein operatives System kann

• Es weiss, wo jeder Kunde steht (CRM-Status = Schritt 1–30).

• Es sagt dem Mitarbeitenden im Moment der Arbeit, was jetzt zu tun ist.

• Es generiert die Outputs (E-Mails, Angebote, Briefings) direkt.

• Es blockiert den nächsten Schritt, wenn Pflichtfelder fehlen (Gates).

• Es eskaliert automatisch bei Verzögerungen.

Die Kernfrage für den CEO Haben Sie ein System, das sicherstellt, dass jeder Kunde denselben exzellenten Prozess durchläuft – unabhängig davon, wer im Team gerade zuständig ist? Wenn nein, skaliert Swiss AI Desk nicht. Dieses Konzept löst genau das.

# 3. Die Lösung: 30 Schritte, die das Unternehmen steuern

Die gesamte Customer Journey – vom ersten Kontakt bis zur Weiterempfehlung – wird in 30 lineare, sequenzielle Schritte komprimiert. Keine Cluster, keine Layer, keine Guides. Nur: Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Jeder Schritt hat:

| Element | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Trigger | «Wann wird dieser Schritt ausgelöst?» | Deal im CRM auf «Gewonnen» gesetzt |
| Wer | «Welche Rolle führt aus?» | CS Manager |
| Aktion | «Was genau ist zu tun?» | Willkommens-E-Mail senden |
| Agent-Rolle | «Was macht die KI?» | E-Mail-Entwurf aus CRM-Daten generieren |
| Output | «Was ist das Ergebnis?» | Personalisierte E-Mail versendet |
| Gate | «Was muss erfüllt sein für den nächsten Schritt?» | E-Mail versendet + Kick-off geplant |
| SLA | «Wie schnell muss es passieren?» | Innerhalb 48h nach Handover |

### Die 5 Phasen

| Phase | Schritte | Ziel | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Qualifizieren | 01–05 | Kontakt → qualifizierter Lead | SQL mit Demo-Termin |
| 2. Verkaufen | 06–12 | Lead → Vertrag | Unterschriebener Vertrag + Handover |
| 3. Onboarden | 13–21 | Vertrag → erster Assistent live | Geschultes Team + Assistent #1 |
| 4. Erfolg sichern | 22–27 | Assistent live → zufriedener Kunde | Wachsender, gehaltener Kunde |
| 5. Wachsen | 28–30 | Zufriedener Kunde → Empfehlung | Neue Leads + Case Study |

# 4. Architektur: 2 Schichten statt 3

Das System besteht aus genau 2 Komponenten. Nicht mehr. Jede zusätzliche Komponente wäre Overengineering für die aktuelle Phase.

## Schicht 1: CRM (HubSpot Free)

Aufgabe: Das Rückgrat. Speichert den Zustand jedes Kunden. Jeder der 30 Schritte = eine Pipeline-Stage.

• 30 Pipeline-Stages (= 30 Schritte)

• Pflichtfelder pro Stage = Gates (kein Weiter ohne vollständige Daten)

• Automatische Erinnerungen bei SLA-Überschreitung

• Dashboard: «Wo stehen alle Kunden?» auf einen Blick

• API für OpenClaw-Integration (lesen + schreiben)

Warum HubSpot Free? Kostet CHF 0. Hat API-Zugang. Hat Pipeline mit Custom Stages. Hat Pflichtfelder. Hat Automatisierungen (Erinnerungen, Aufgaben). Reicht für 0–100 Kunden. Upgrade auf Starter (CHF 15/Mt.) später möglich. Alternative: Pipedrive (CHF 14/Mt.) wenn bereits im Einsatz.

## Schicht 2: OpenClaw (Self-Hosted)

Aufgabe: Das Nervensystem + die Intelligenz. Verbindet das Team mit dem CRM, führt durch die Schritte, generiert Outputs, überwacht Kunden.

OpenClaw ist ein Open-Source KI-Agent, der auf eurem eigenen Rechner oder Server läuft. Er verbindet sich mit Slack, WhatsApp oder Telegram und kann auf Dateien, Browser und APIs zugreifen. Das Team kommuniziert mit OpenClaw wie mit einem Kollegen – über Chat.

### Was OpenClaw für Swiss AI Desk konkret tut:

• Empfängt Nachrichten vom Team: «Neuer Kunde Müller AG, Branche Finanzen, 45 MA»

• Erstellt automatisch den CRM-Eintrag (HubSpot API)

• Generiert die personalisierte Willkommens-E-Mail (aus CRM-Daten + Template)

• Erinnert nach 48h: «Kick-off mit Müller AG steht noch aus»

• Bereitet das Kick-off-Briefing vor (Firmendaten + Handover-Infos)

• Prüft jeden Montag: Welche Kunden haben sinkende Nutzung? → Alert

• Generiert Angebote, Discovery-Zusammenfassungen, QBR-Reports

• Schreibt eigene Skills, wenn ein neuer Bedarf entsteht

Warum OpenClaw statt n8n? n8n ist ein Workflow-Tool: «Wenn X passiert, mache Y.» Starr, ohne Intelligenz. OpenClaw ist ein intelligenter Agent: Er versteht Kontext, generiert Texte, trifft Entscheidungen und kann sich selbst erweitern. Für ein KMU-Team, das ein Prozesssystem braucht, ist OpenClaw die bessere Wahl – weniger Komponenten, mehr Flexibilität, natürliche Interaktion über Chat.

### Wie die 2 Schichten zusammenspielen

1. Mitarbeitender schreibt auf Slack: «Neuer Kunde Müller AG abgeschlossen»

2. OpenClaw fragt: «Branche? Grösse? Admin-Kontakt? Use Case?»

3. Mitarbeitender antwortet: «Finanzen, 45 MA, petra@mueller.ch, E-Mail-Assistent»

4. OpenClaw erstellt Deal in HubSpot (Stage 13: Willkommen)

5. OpenClaw generiert Willkommens-E-Mail und zeigt sie auf Slack

6. Mitarbeitender bestätigt: «Senden» → E-Mail geht raus

7. OpenClaw setzt CRM-Stage auf 14 und plant Erinnerung für Kick-off

8. So geht es weiter, Schritt für Schritt, bis Schritt 30

# 5. Die 30 Schritte im Detail

Die folgende Tabelle zeigt jeden der 30 Schritte mit allen operativen Details. Diese Tabelle ist gleichzeitig die Konfigurationsvorlage für das CRM und die Wissensbasis für den OpenClaw-Skill.

PHASE 1: QUALIFIZIEREN

| 01 | Lead erfassen | Marketing/SDR | AUTO: CRM-Formular | Kontaktdaten vollständig | 5 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02 | Lead scoren | System | AGENT: Auto-Scoring | Score ≥ 50 | 3 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 03 | Erstkontakt herstellen | SDR | CO-PILOT: E-Mail-Entwurf | Termin vereinbart | 10 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04 | Discovery-Call führen | AE | CO-PILOT: Briefing vorab | 4x Ja (Problem, Entscheider, Demo, ICP) | 30 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 05 | Zusammenfassung senden | AE | CO-PILOT: Summary-E-Mail | E-Mail versendet + Demo geplant | 10 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 2: VERKAUFEN

| 06 | Demo vorbereiten | AE | AGENT: Demo-Workspace setup | Checkliste 7/7 | 20 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07 | Demo durchführen | AE | MENSCH: Beziehung | Kaufsignal dokumentiert | 45 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08 | Einwände behandeln | AE | CO-PILOT: Battlecard | Einwände adressiert | Laufend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09 | Angebot erstellen & senden | AE | CO-PILOT: Angebot generieren | Angebot versendet | 30 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Verhandeln & abschliessen | AE/Head | MENSCH: Verhandlung | Vertrag unterschrieben | Variabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Handover-Dokument ausfüllen | AE | CO-PILOT: Felder vorab befüllen | Template 100% vollständig | 30 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Übergabe an CS | AE → CS | AUTO: CS zuweisen + notify | CS bestätigt Empfang | 15 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 3: ONBOARDEN

| 13 | Willkommens-E-Mail | CS | AGENT: Personalisierte E-Mail | E-Mail versendet | 10 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Kick-off-Call | CS | CO-PILOT: Agenda + Summary | Erfolgskriterien + Use Case #1 | 45 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Workspace einrichten | Tech | AGENT: Auto-Provisioning | Login funktioniert | 60 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Datensicherheit konfigurieren | CS/DPO | MENSCH: Compliance | Routing + DPA konfiguriert | 45 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Ersten Assistenten bauen | CS | CO-PILOT: Prompt-Vorschlag | Test-Score ≥ 8/10 | 90 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | Kunden-Review | CS+Kunde | MENSCH: Feedback | Kunde gibt Freigabe | 20 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Go-Live | CS | AUTO: Freischalten + Announce | TtfV-Datum dokumentiert | 10 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | Team schulen | CS/Academy | CO-PILOT: Material anpassen | ≥ 80% Teilnahme | 60 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Onboarding-Review | CS | CO-PILOT: Report generieren | CSAT ≥ 8 + ≥ 60% aktiv | 30 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 4: ERFOLG SICHERN

| 22 | Monatlicher Check-in | CS | CO-PILOT: Prep aus Nutzungsdaten | Nächster Termin steht | 20 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | Health Score prüfen | System | AGENT: Wöchentlich berechnen | Grün → weiter. Gelb/Rot → Aktion | 10 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Weitere Assistenten | CS | CO-PILOT: Use-Case-Vorschlag | Assistent #2+ live | Variabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | NPS-Survey | System | AUTO: Survey senden + routen | Score erfasst | 5 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | Upselling prüfen | CS | CO-PILOT: Trigger identifizieren | Upsell-Opportunity im CRM | Im Check-in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | QBR durchführen | CS | CO-PILOT: QBR-Report | Nächstes Quartal geplant | 30 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 5: WACHSEN

| 28 | Testimonial anfragen | CS/Mktg | CO-PILOT: Zitat vorschlagen | Zitat/Case Study erhalten | 15 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | Empfehlung anfragen | CS | MENSCH: Beziehung | Referral-Lead im CRM | 5 Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | Kreislauf → Schritt 01 | System | AUTO: Lead anlegen | Neuer Lead mit Quelle «Referral» | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. OpenClaw: Erklärung für Nicht-Techniker

Stellen Sie sich einen Mitarbeitenden vor, der 24/7 verfügbar ist, nie etwas vergisst, jedes Template kennt und sofort die richtige E-Mail schreibt. Der nicht ersetzt, sondern unterstützt. Das ist OpenClaw.

### Was ist OpenClaw?

OpenClaw ist eine Open-Source-Software, die auf Ihrem eigenen Computer oder Server läuft. Sie verbindet ein KI-Modell (z.B. Claude oder GPT) mit Ihren Tools – CRM, E-Mail, Kalender – und kommuniziert mit Ihrem Team über Slack, WhatsApp oder Telegram.

### Was kostet es?

| Position | Kosten | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| OpenClaw Software | CHF 0 | Open Source, MIT-Lizenz |
| KI-API (Claude/GPT) | CHF 5–50/Monat | Abhängig von Nutzung. Eigener API-Key |
| Hardware Option A: bestehender Rechner | CHF 0 | Mac/Linux/Windows, muss laufen (nicht zuklappen) |
| Hardware Option B: Mac Mini | CHF 600–800 einmalig | Ideal: always-on, leise, stromsparend |
| Hardware Option C: VPS (Cloud) | CHF 20–40/Monat | DigitalOcean, Hetzner. Kein physisches Gerät |

### Ist es sicher?

OpenClaw läuft lokal – keine Daten gehen an Dritte ausser an den gewählten KI-Anbieter (Claude/GPT). Für Swiss AI Desk empfehlen wir: OpenClaw auf einem dedizierten Gerät laufen lassen, keinen Zugriff auf Kundendaten geben (nur CRM-Metadaten), und jede externe Aktion (E-Mail, Angebot) muss vom Menschen bestätigt werden.

# 7. Die 5 Skills, die gebaut werden

OpenClaw wird durch «Skills» erweitert – kleine Textdateien (SKILL.md), die dem Agent erklären, was er tun soll. Für Swiss AI Desk bauen wir 5 Skills:

### 1. Playbook-Skill

Funktion: «Das Gehirn»

Enthält alle 30 Schritte, Templates, Gates, Eskalationsregeln. Wenn jemand «neuer Kunde» sagt, führt dieser Skill durch Schritte 11–21. Enthält E-Mail-Templates, Checklisten, Battlecards.

Fertig: Woche 3

### 2. CRM-Skill

Funktion: «Die Hände»

HubSpot-API-Anbindung. Deals lesen, Status ändern, Pflichtfelder prüfen, Kontakte anlegen. Ohne diesen Skill ist OpenClaw blind für den Kundenstatus.

Fertig: Woche 3–4

### 3. E-Mail-Skill

Funktion: «Die Stimme»

Generiert und sendet E-Mails: Willkommen, Angebote, Follow-ups, NPS-Surveys. Immer personalisiert aus CRM-Daten. Human-in-the-Loop: Mensch bestätigt vor Versand.

Fertig: Woche 4

### 4. Health-Monitor-Skill

Funktion: «Der Wächter»

Cron-Job jeden Montag: Swiss AI Desk API abfragen, Token-Verbrauch und aktive Nutzer pro Kunde berechnen, Health Score vergeben (Grün/Gelb/Rot), bei Gelb/Rot Alert an CS-Manager.

Fertig: Woche 4–5

### 5. NPS-Skill

Funktion: «Das Ohr»

Cron-Job: Nach 90 Tagen automatisch NPS-Survey senden. Score erfassen. Bei 9–10: Testimonial-Anfrage triggern. Bei ≤6: Sofort-Alert an Head CS.

Fertig: Woche 5

# 8. Human-in-the-Loop: Wo der Mensch entscheidet

Das System ist bewusst so gestaltet, dass die KI nie autonom mit Kunden kommuniziert. Jede externe Aktion wird vom Menschen bestätigt.

| Agent tut autonom | Agent bereitet vor, Mensch entscheidet | Nur Mensch |
| --- | --- | --- |
| Lead-Scoring (Schritt 02) | Erstkontakt-E-Mail (Schritt 03) | Discovery-Call (Schritt 04) |
| CRM-Status ändern | Willkommens-E-Mail (Schritt 13) | Demo durchführen (Schritt 07) |
| Health Score berechnen | Angebot erstellen (Schritt 09) | Verhandlung (Schritt 10) |
| SLA-Erinnerung senden | Kick-off-Briefing (Schritt 14) | Datensicherheit (Schritt 16) |
| NPS-Survey senden | QBR-Report (Schritt 27) | Kunden-Review (Schritt 18) |

Goldene Regel Alles, was ein Kunde sieht oder erhält, wird vorher von einem Menschen geprüft. OpenClaw ist der Ghostwriter, nicht der Absender. Ausnahme: NPS-Survey (standardisiertes Formular ohne persönlichen Inhalt).

# 9. Tech Stack & Kosten

| Funktion | Tool | Kosten/Monat | Warum |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM + Pipeline | HubSpot Free CRM | CHF 0 | Pipeline, Pflichtfelder, API, Dashboard. Kostenlos bis 1M Kontakte |
| KI-Agent (intern) | OpenClaw | CHF 0 (Software) | Open Source. Self-Hosted. Vollständige Kontrolle |
| KI-Modell | Claude API (Anthropic) | CHF 5–50 | Pay-per-use. Alternativ: GPT, Gemini, oder Schweizer Modell via Swiss AI Desk |
| Hardware | Mac Mini / VPS | CHF 0–40 | Bestehend oder Hetzner VPS ab EUR 4/Mt. |
| Team-Chat | Slack Free / WhatsApp | CHF 0 | OpenClaw verbindet sich direkt |
| Kalender-Buchung | Cal.com Free | CHF 0 | Für Discovery, Demo, Kick-off Terminbuchung |
| NPS-Survey | Tally.so Free | CHF 0 | 1-Fragen-Formular mit Webhook |
| Dokumentation | Notion / Google Docs | CHF 0 | Playbook als lebendes Dokument |

Gesamtkosten Infrastruktur: CHF 5–90 pro Monat Software: CHF 0. KI-API: CHF 5–50 je nach Nutzung. Hardware: CHF 0 (bestehend) bis CHF 40 (VPS). Zum Vergleich: Ein einziger SaaS-Tool-Vertrag kostet oft mehr. Dieses System steuert euer gesamtes Unternehmen.

# 10. Umsetzungsplan: 6 Wochen

Benötigte Ressource: 1 Person, 50% ihrer Zeit, 6 Wochen. Idealerweise technisch versiert (aber kein Entwickler nötig). Claude Code kann helfen, die Skills zu schreiben.

| Woche 1 Infrastruktur | CRM AUFSETZEN HubSpot Free Account erstellen. 30 Pipeline-Stages anlegen (gemäss Anhang B). Pflichtfelder pro Stage konfigurieren. Handover-Template als CRM-Formular. Automatische Erinnerungen für SLA-Überschreitungen einrichten. 3–5 Test-Deals anlegen und durchspielen. Dashboard erstellen: «Wo stehen alle Kunden?» |
| --- | --- |

| Woche 2 Infrastruktur | OPENCLAW INSTALLIEREN Hardware entscheiden (Mac Mini, bestehender Rechner oder VPS). OpenClaw installieren (gemäss Anhang C). KI-Modell verbinden (Claude API-Key). Slack oder WhatsApp als Kommunikationskanal verbinden. Ersten Test: «Hallo, was kannst du?» Sandbox-Modus aktivieren. Team informieren, dass das System kommt. |
| --- | --- |

| Woche 3 Agent-Aufbau | PLAYBOOK-SKILL + CRM-SKILL BAUEN Playbook-Skill erstellen: Alle 30 Schritte als SKILL.md (gemäss Anhang A). CRM-Skill erstellen: HubSpot API-Anbindung. Testen: «Neuer Kunde Müller AG» → OpenClaw fragt Daten ab → erstellt CRM-Eintrag → zeigt Willkommens-E-Mail. Iterieren bis der Flow sauber läuft. Claude Code kann beim Schreiben der Skills helfen. |
| --- | --- |

| Woche 4 Agent-Aufbau | E-MAIL-SKILL + HEALTH-MONITOR BAUEN E-Mail-Skill: Templates für Willkommen, Angebot, Follow-up. Personalisierung aus CRM-Daten. Human-in-the-Loop: Entwurf auf Slack zeigen, Mensch bestätigt. Health-Monitor-Skill: Cron-Job konfigurieren (Montag 08:00). Swiss AI Desk API anbinden. Health Score berechnen (Grün/Gelb/Rot). Alert-Kanal auf Slack testen. |
| --- | --- |

| Woche 5 Training | TEAM-TRAINING + FEINSCHLIFF NPS-Skill bauen und testen. Das gesamte Team durch das System führen: «So arbeiten wir ab jetzt.» Jeden der 30 Schritte einmal mit einem fiktiven Kunden durchspielen. Feedback sammeln: Was fehlt? Was ist unklar? Was nervt? Playbook-Skill anpassen basierend auf Feedback. Eskalationsregeln final festlegen. |
| --- | --- |

| Woche 6 Echtbetrieb | GO-LIVE Ersten echten Kunden durch das System laufen lassen. Parallel: Alten Prozess noch als Backup beibehalten. Tägliches 10-Min-Standup: Was hat funktioniert? Was nicht? Woche 6 = Beobachtungsmodus. Feinschliff. Ab Woche 7: Volles Vertrauen ins System. |
| --- | --- |

# 11. Risiken & Gegenmassnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Gegenmassnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenClaw sendet falsche E-Mail an Kunden | Mittel | Hoch | Human-in-the-Loop: Jede externe Kommunikation wird vor Versand von einem Menschen bestätigt. Agent ist Ghostwriter, nicht Absender. |
| KI-Modell generiert Unsinn | Mittel | Mittel | Templates mit festen Strukturen verwenden. Freitext nur für personalisierte Teile. Qualitätscheck durch Mensch. |
| OpenClaw hat Downtime | Niedrig | Mittel | CRM funktioniert unabhängig. Team kann Prozess manuell abarbeiten (Playbook existiert als Dokument). OpenClaw ist Beschleuniger, nicht Single Point of Failure. |
| Team nutzt das System nicht | Mittel | Hoch | CEO muss vorleben: «Wir machen es ab jetzt so.» Erste 2 Wochen: Tägliches Standup. Quick Wins zeigen (z.B. automatische E-Mail spart 15 Min pro Kunde). |
| Sicherheitsrisiko durch Vollzugriff | Niedrig | Hoch | Dediziertes Gerät für OpenClaw. Kein Zugriff auf Kunden-Plattformdaten. Sandbox-Modus. Regelmässige Review der Skills. |
| Swiss AI Desk API nicht verfügbar | Niedrig | Mittel | Health Monitor arbeitet mit Cache. CRM-basiertes Tracking als Fallback für Kundengesundheit. |
| HubSpot Free reicht nicht mehr | Niedrig (erst ab 100+ Kunden) | Niedrig | Upgrade auf HubSpot Starter (CHF 15/Mt.) oder Migration zu Pipedrive/Attio. CRM-Skill muss angepasst werden. |

# 12. Anpassbarkeit: So ändert man das System

Das System ist bewusst so gebaut, dass jede Änderung ohne Entwickler möglich ist.

| Änderung | Was tun | Aufwand | Wer |
| --- | --- | --- | --- |
| Neuen Schritt hinzufügen | Pipeline-Stage in HubSpot anlegen + Schritt im Playbook-Skill ergänzen | 30 Min | Ops / CEO |
| Schritt entfernen | Stage in HubSpot deaktivieren + aus SKILL.md löschen | 15 Min | Ops / CEO |
| E-Mail-Template ändern | Text im E-Mail-Skill anpassen | 10 Min | Marketing / Ops |
| Gate / Pflichtfeld ändern | Pflichtfeld in HubSpot ändern | 5 Min | Ops |
| Scoring-Kriterien ändern | Punktwerte im Playbook-Skill anpassen | 15 Min | Sales / Ops |
| Neuen Agent-Skill hinzufügen | SKILL.md schreiben (oder OpenClaw bitten, es zu schreiben) | 1–2h | Ops / Technik |
| Battlecards aktualisieren | Text im Playbook-Skill ändern | 20 Min | Marketing / Sales |
| Neuen Kommunikationskanal | OpenClaw-Kanal hinzufügen (z.B. Telegram neben Slack) | 30 Min | Technik |

Das Prinzip Alles, was das System «weiss», steht in Textdateien (SKILL.md). Wer eine Textdatei ändern kann, kann das System ändern. Kein Code, kein Deployment, keine Wartungsfenster.

# 13. Die Case Study, die daraus entsteht

Dieses System ist nicht nur operativ wertvoll – es ist das stärkste Marketing-Asset, das Swiss AI Desk jemals haben wird.

### Die Story

«Wir haben Swiss AI Desk gebaut, um KMU die Kontrolle über ihre KI-Nutzung zu geben. Und dann haben wir gemerkt: Wir müssen dasselbe für unser eigenes Unternehmen tun. Heute steuern wir unseren gesamten Kundenlebenszyklus – von der Lead-Erfassung bis zur Weiterempfehlung – mit einem KI-gestützten System. 30 Schritte, ein Prozess, null vergessene Kunden.»

### Warum das funktioniert

• Dogfooding: Swiss AI Desk nutzt sein eigenes Produkt. Das ist der ultimative Vertrauensbeweis.

• Konkret: Nicht «wir nutzen KI», sondern «wir haben 30 Schritte, die KI-gestützt laufen».

• Nachvollziehbar: Jeder KMU-Entscheider versteht das Problem «Prozesse, die nicht eingehalten werden».

• Verkaufsargument: «Das Gleiche bauen wir für Ihr KMU – angepasst auf Ihre Prozesse.»

### Content-Potenzial

• LinkedIn-Serie: «30 Schritte, 0 vergessene Kunden» (10-teilige Serie)

• Webinar: «Wie wir unser eigenes Unternehmen mit KI steuern»

• Whitepaper: «Der KMU-Guide: Vom Prozess-Chaos zum KI-gestützten System»

• Demo-Erweiterung: In jeder Demo zeigen, wie Swiss AI Desk intern nutzt

# 14. Entscheidungsvorlage für den CEO

INVESTITION Software: CHF 0 (Open Source). KI-API: CHF 5–50/Monat. Hardware: CHF 0–40/Monat (oder CHF 600–800 einmalig für Mac Mini). Personal: 1 Person, 50% für 6 Wochen.

ERTRAG 1. Kein Kunde wird mehr vergessen oder schlecht ongeboardet. 2. Time-to-first-Value sinkt auf ≤14 Tage (konsistent). 3. Team skaliert: Neuer MA arbeitet ab Tag 1 nach System. 4. Churn sinkt durch Health Monitoring. 5. Beste Case Study für Swiss AI Desk-Verkauf.

RISIKO Gering. CRM funktioniert unabhängig von OpenClaw. Playbook existiert als Dokument. Worst Case: System funktioniert nicht → Playbook bleibt, CRM bleibt, nur die Automatisierung fehlt. Kein Vendor-Lock-in (alles Open Source).

ENTSCHEIDUNG [ ] GO – Umsetzung starten. Person X wird 50% freigestellt. Start: KW ___. [ ] GO mit Anpassungen – Folgendes ändern: _______________________________ [ ] NO-GO – Begründung: _______________________________________________

# Anhang A: System-Prompt Playbook-Skill

Diese SKILL.md-Datei wird in OpenClaw installiert und enthält die komplette Prozesslogik. OpenClaw liest diese Datei und weiss danach, wie es das Team durch alle 30 Schritte führen muss.

Dateiname: ~/.openclaw/skills/swiss-ai-desk-playbook/SKILL.md

# Swiss AI Desk – Operatives Playbook Du bist der Prozess-Assistent für Swiss AI Desk (Kuble AG). Du führst das Team durch 30 Schritte der Customer Journey. Du kennst jeden Schritt, jedes Template, jedes Gate und jede Eskalationsregel. ## Deine Regeln 1. Du führst immer Schritt für Schritt. Nie 2 Schritte auf einmal. 2. Du fragst nach fehlenden Informationen, bevor du weitermachst. 3. Du generierst E-Mails, Checklisten und Briefings – aber der Mensch bestätigt immer vor Versand. 4. Du änderst den CRM-Status erst, wenn das Gate erfüllt ist. 5. Du eskalierst bei SLA-Überschreitung automatisch. ## Trigger-Erkennung - «Neuer Lead» / «Neuer Kontakt» → Starte bei Schritt 01 - «Neuer Kunde» / «Deal gewonnen» → Starte bei Schritt 11 - «Kunde braucht Hilfe» / «Check-in» → Gehe zu Schritt 22–27 - «Wo steht Kunde X?» → CRM abfragen und Status zeigen - «Health Check» → Alle Kunden prüfen (Schritt 23) ## Die 30 Schritte [Hier folgen alle 30 Schritte mit vollständigen Details, Templates und Gates – übernommen aus dem Playbook-Dokument] ## E-Mail-Templates [Alle Templates: Erstkontakt, Willkommen, Angebot, Follow-up, NPS] ## Battlecards [vs. ChatGPT, vs. Copilot, vs. Swisscom – alle Einwände + Antworten] ## Scoring-Kriterien [Lead-Scoring-Tabelle mit Punktwerten] ## Eskalationsregeln - SLA überschritten um >48h → Head CS informieren - Health Score ROT → Sofort-Alert an Head CS - NPS ≤6 → Sofort-Alert + Pflicht-Call innerhalb 24h - Onboarding nach 45 Tagen nicht abgeschlossen → Eskalation an GF

Hinweis: Die vollständige SKILL.md-Datei enthält alle 30 Schritte mit allen Details aus dem Playbook-HTML-Dokument. Die obige Version ist die Struktur – der Inhalt wird 1:1 aus dem Playbook übernommen.

# Anhang B: CRM-Pipeline-Konfiguration

In HubSpot Free: Einstellungen → Objekte → Deals → Pipelines. Eine neue Pipeline «Swiss AI Desk Customer Journey» erstellen mit folgenden Stages:

| Stage | Name | Pflichtfelder (= Gate) | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lead erfasst | Firmenname, Kontakt, E-Mail, Quelle | – |
| 02 | Lead gescored | Score-Wert | 24h |
| 03 | Erstkontakt gesendet | Datum Erstkontakt | 24h nach Score |
| 04 | Discovery geplant | Discovery-Datum, Teilnehmende | 3 Tage |
| 05 | Discovery zusammengefasst | Zusammenfassung, Demo-Datum | 2h nach Call |
| 06 | Demo vorbereitet | Demo-Checkliste | 1 Tag vor Demo |
| 07 | Demo durchgeführt | Feedback-Notiz, Kaufsignal | – |
| 08 | Einwände behandelt | Adressierte Einwände | Laufend |
| 09 | Angebot versendet | Angebots-PDF, Betrag, Datum | 48h nach Demo |
| 10 | Vertrag unterschrieben | Vertragsdatum, Laufzeit, Token-Volumen | Ziel: 2–4 Wo. |
| 11 | Handover ausgefüllt | Alle 11 Pflichtfelder (Anhang) | Am Abschlusstag |
| 12 | Übergabe an CS | CS-Manager zugewiesen | 24h |
| 13 | Willkommen gesendet | E-Mail-Datum | 48h nach Handover |
| 14 | Kick-off durchgeführt | Erfolgskriterien, Use Case #1 | Woche 1 |
| 15 | Workspace eingerichtet | Workspace-URL, Admin-Login | Tag 1–2 |
| 16 | Datensicherheit konfiguriert | Routing-Regeln, DPA-Status | Tag 2–3 |
| 17 | Assistent #1 gebaut | Assistent-Name, Test-Score | Woche 2 |
| 18 | Kunden-Review bestanden | Freigabe-Datum | Nach Test |
| 19 | Go-Live | TtfV-Datum | Woche 2 |
| 20 | Team geschult | Teilnehmerzahl, Datum | Woche 2–3 |
| 21 | Onboarding abgeschlossen | CSAT-Score, Aktive Nutzer % | Woche 4 |
| 22 | Check-in-Rhythmus etabliert | Nächstes Check-in-Datum | Monatlich |
| 23 | Health Monitoring aktiv | Letzter Health-Check-Datum | Wöchentlich |
| 24 | Assistent #2+ live | Anzahl Assistenten | Ab Monat 2 |
| 25 | NPS erhoben | NPS-Score, Datum | Alle 90 Tage |
| 26 | Upsell geprüft | Upsell-Status | Ab Monat 3 |
| 27 | QBR durchgeführt | QBR-Datum, Nächster QBR | Quartalsweise |
| 28 | Testimonial angefragt | Testimonial-Status | Nach NPS ≥9 |
| 29 | Empfehlung angefragt | Referral-Lead (falls erhalten) | Nach Testimonial |
| 30 | Kreislauf | Referral-Lead-ID | – |

# Anhang C: OpenClaw-Installationsanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation von OpenClaw. Geschätzte Dauer: 30–60 Minuten.

### Voraussetzungen

• Ein Computer (Mac, Windows oder Linux) oder ein VPS (z.B. Hetzner, DigitalOcean)

• Node.js 22 oder höher installiert

• Ein Anthropic API-Key (claude.ai → API → Key erstellen) ODER OpenAI API-Key

• Ein Slack-Workspace oder WhatsApp-Nummer für die Kommunikation

### Installation

1. Terminal öffnen und OpenClaw installieren:

npm install -g openclaw@latest

2. Onboarding-Wizard starten:

openclaw onboard --install-daemon

3. Der Wizard fragt nach: KI-Modell (Claude empfohlen), Kommunikationskanal (Slack/WhatsApp), und Grundkonfiguration. Einfach den Anweisungen folgen.

4. Skill installieren:

Die SKILL.md-Datei (Anhang A) in den Ordner ~/.openclaw/skills/swiss-ai-desk-playbook/ kopieren.

5. Testen:

Auf Slack/WhatsApp schreiben: «Hallo, was kannst du?» – OpenClaw sollte mit dem Playbook-Kontext antworten.

### Sicherheitsempfehlungen

• OpenClaw auf einem dedizierten Gerät betreiben (nicht auf dem Arbeitsrechner)

• Sandbox-Modus aktivieren für die ersten Wochen

• Keinen Zugriff auf Kundendaten geben – nur CRM-API

• API-Keys sicher aufbewahren (nicht im Skill-Text)

• Regelmässig «openclaw doctor» ausführen für Sicherheits-Check

### Nächste Schritte nach Installation

1. CRM-Skill installieren (HubSpot API-Anbindung)

2. E-Mail-Skill installieren (SMTP oder HubSpot E-Mail)

3. Cron-Jobs für Health Monitor einrichten

4. Team einladen und ersten echten Kunden durchführen